Lịch trình 30 ngày này được thiết kế để bạn có thể hoàn thành một bản prototype (bản mẫu) hoàn chỉnh, chạy mượt mà trước ngày nộp 1/6. Với khối lượng tính năng này, chúng ta sẽ đi theo quy trình: Core Logic (Cốt lõi) -> Gameplay (Lối chơi) -> UI/System (Hệ thống) -> Polishing (Đánh bóng).

Giai đoạn 1: Linh hồn của Game (Ngày 1 - Ngày 7)

Mục tiêu: Goku phải di chuyển, đấm và tung chưởng được.

Ngày 1-2: Cài đặt Engine, đưa Sprite Goku vào. Code logic di chuyển (Trái/Phải/Nhảy). Xử lý Animation Idle và Walk. Xong

Ngày 3-4: Code hệ thống Đấm thường (Combo 3 bước) và xử lý va chạm cơ bản. xong

Ngày 5-6: Code kỹ năng Kamehameha. Chia làm 3 phase: Vận công (Charge) -> Bắn tia (Beam) -> Kết thúc.     Còn phải fix thêm lúc nhảy chưởng không được và thêm các animation nữa . Fix sau

Ngày 7: Thiết lập hệ thống Chỉ số gốc (HP, KI, Sức đánh) và thanh máu/năng lượng (UI cơ bản) ở góc màn hình. Xong (Nhưng chưa có sức đánh) . Fix sau

Giai đoạn 2: Thế giới và Kẻ địch (Ngày 8 - Ngày 14)

Mục tiêu: Có map để đi lại và có quái để đánh.

Ngày 8-9: Thiết kế 3-5 Map bằng Photoshop/Tilemap. Code logic Portal để chạm vào biên là chuyển map (Load Scene). Xong 5 map( 4 Map 1-4 Quái và 1 map0 là nhà không có quái ) còn bổ sung thêm map có boss nữa

Ngày 10-11: Tạo quái thường (AI đơn giản: đi tuần tra). Code logic quái nhận sát thương từ Goku và hiển thị số (Pop-up damage). Xong (Nhưng chưa có  hiển thị số) bổ sung sau

Ngày 12: Code logic quái chết rơi Vàng và Đậu thần. (Từ rồi update nhặt đồ vào túi , sau khi có giao điện)

Ngày 13-14: Code Boss Map. Thiết lập AI cho Boss (Chase & Attack). Thêm thanh máu Boss lớn hiện lên khi bắt đầu đánh.

Giai đoạn 3: Hệ thống Trang bị & NPC (Ngày 15 - Ngày 22)

Mục tiêu: Làm game trở nên có chiều sâu (RPG).

Ngày 15-16: Thiết kế Class Trang bị. Code hàm UpdateStats() để cộng chỉ số khi mặc đồ.

Ngày 17-18: Làm giao diện Túi đồ (Inventory) và Bảng nhân vật. Code kéo thả hoặc click để mặc đồ.

Ngày 19-20: Hệ thống NPC. Code vùng tương tác (Trigger Area) và khung hội thoại (Dialogue Box) có hiệu ứng chữ chạy.

Ngày 21: NPC Shop (Dùng vàng mua đồ) và NPC Hồi phục (Hồi máu/KI).

Ngày 22: Code Cây Đậu Thần tại làng (Đếm ngược thời gian để thu hoạch).

Giai đoạn 4: Hoàn thiện & Fix Bug (Ngày 23 - Ngày 30)

Mục tiêu: Làm game đẹp hơn và sửa lỗi để đi nộp.

Ngày 23-24: Thêm hiệu ứng hình ảnh: Aura (hào quang) khi Goku vận KI, hiệu ứng rung màn hình khi tung Kamehameha. (Đã thêm hiệu ứng chưởng kame nhưng còn bị lỗi hiện thị lúc chưởng bị quái đánh và hiệu ứng hiện liên tục)

Ngày 25-26: Chèn âm thanh (BGM map, tiếng đấm, tiếng chưởng Kame, tiếng nhặt vàng).

Ngày 27-28: Kiểm tra lỗi (Bug): Lỗi chuyển map bị kẹt, lỗi cộng dồn chỉ số trang bị, lỗi Boss không hồi máu.

Ngày 29: Cân bằng lại chỉ số (Chỉnh máu quái, sức đánh Boss sao cho không quá khó cũng không quá dễ).

Ngày 30: Đóng gói (Build) game thành file .exe hoặc .jar và quay video demo báo cáo.

Một số lưu ý "sống còn" cho đồ án của bạn:

Quy tắc 80/20: Tập trung 80% sức lực vào việc di chuyển và đánh đấm phải mượt. Nếu UI chưa đẹp cũng không sao, nhưng nếu nhân vật di chuyển "khựng" là mất điểm rất nặng.

Sử dụng Prefab: Nếu bạn dùng Unity (hoặc tương đương), hãy tạo Prefab cho Quái và NPC để khi muốn thêm Map mới, bạn chỉ cần kéo thả họ vào là xong.

Backup: Nhớ lưu code lên GitHub hoặc Google Drive mỗi ngày. Đừng để sự cố "máy tính đào tiền ảo" trước đó làm mất dữ liệu đồ án nhé.